PROJECT BRIEF

Фаза 1: Business Understanding

Пакет документов до начала технической работы

| Проект | Пример: HeatWin — прогнозирование и оптимизация теплоснабжения |
| --- | --- |
| Клиент / заказчик | Пример: ООО «АТЭС-Полярные Зори» |
| Автор | Ваше имя |
| Дата | дд.мм.гггг |
| Версия | 1.0 (draft) |
| Статус | На согласовании / Согласовано / В работе |

Шаблон: CRISP-DM (1999) + A/B практики + PMI/BABOK + DMME. Источник каждого раздела указан.

# 1. Слова клиента (дословно)

Источник: CRISP-DM Task 1.1 — «determine business objectives». Запишите точную формулировку без интерпретации.

[Вставьте дословную цитату клиента. Пример: «Хочу снизить потребление топлива при работе отопительной»]

# 2. Результаты discovery-интервью

## 2.1. Понимание домена

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «assess situation, inventory of resources». Визуализация: схема физического процесса.

[Описание системы: источники тепла, транспортировка, потребители, метод регулирования. Пример: 2 источника (электрокотельная 48 Гкал/ч + мазутная 79.7 Гкал/ч), 33.7 км сетей, 247 объектов, график 115/70°С...]

## 2.2. Карта стейкхолдеров

Источник: CRISP-DM «identify key people» + формат таблицы из PMI/BABOK.

| Роль | Что важно | Риск для проекта | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | Экономия в рублях | Нет ROI — проект закрыт | Решающее |
| Гл. инженер | Надёжность, нормативы | Блокирует если рискованно | Высокое |
| Оператор | Простой интерфейс | Саботаж если сложно | Среднее |
| [Добавить] | [Описать] | [Описать] | [Оценить] |

## 2.3. Экспертные знания оператора

Источник: UX Research / Design Thinking (не CRISP-DM). Записи эвристик оператора.

[Пример: «Когда ветер с моря > 10 м/с, добавляю 3°С к подаче». «Утром в понедельник всегда перетоп». «По 5-му дому жалобы — торцевая стена не утеплена».]

## 2.4. Физические ограничения оборудования

Источник: DMME (Data Mining Methodology for Engineering, Huber 2019) — расширение CRISP-DM.

| Параметр | Min | Max | Ограничение скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| T_supply (°С) | 65 | 115 | ≤ 3°С/час |
| Число котлов | 1 | 4 | Переключение ~ 30 мин |
| [Добавить] |  |  |  |

# 3. Перевод в метрики

## 3.1. Дерево декомпозиции KPI

Источник: Product Analytics (North Star Metric tree) — не CRISP-DM. Визуализация: дерево KPI.

[Потребление = T_supply × расход × время_работы. T_supply = f(T_outdoor, уставка). Уставка — рычаг ML.]

## 3.2. Baseline (текущее состояние в цифрах)

Источник: практика A/B-тестирования (необходимо «до» для измерения «после»). Не из CRISP-DM.

| Метрика | Значение | Период | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление (кВтч/м²/ГСС) | [заполнить] | Сезон 2023/24 | ЛЭРС |
| Часы перетопа (T_return > нормы) | [заполнить] | Сезон 2023/24 | ЛЭРС |
| Стоимость 1 кВтч | 1.6 руб | Текущий | Договор |
| [Добавить] |  |  |  |

## 3.3. Контракт метрик

Источник: практики A/B tech-компаний (Google, Microsoft, Booking) + блок 14.2 роадмапы. Не CRISP-DM.

PRIMARY METRIC — то, что оптимизируем

| Название | energy_per_HDD (кВтч / м² / градусо-сутки) |
| --- | --- |
| Формула | Σ(energy_kWh) / heating_area / Σ(max(0, 18 - T_outdoor) / 24) |
| Цель | снижение на ≥ 5% относительно baseline |

GUARDRAIL — то, что нельзя нарушить

| Порог | T_return > 42°С (СанПиН / температурный график) |
| --- | --- |
| Последствие нарушения | Жалобы жильцов, санкции прокуратуры |

SECONDARY / DIAGNOSTIC — объясняет механизм

[ΔT, число аварийных корректировок, расход подпитки, T_outdoor_forecast_error]

## 3.4. Экономическая модель (°С → рубли)

Источник: CRISP-DM «cost-benefit» + теплотехника. Формат перевода — авторская компиляция.

[ΔQ = c_p × ṁ × ΔT × τ → ΔE (кВтч) → ΔCost = ΔE × 1.6 руб/кВтч]

# 4. Постановка ML-задачи

Источник: CRISP-DM Task 1.3 — «determine data mining goals, define in quantitative terms».

| Supervised / Unsupervised | Supervised |
| --- | --- |
| Regression / Classification | Regression |
| Таргет | T_return_primary(t + 6h) |
| Горизонт прогноза | 6 часов |
| Частота обновления | Каждые 15 минут |

## 4.1. Критерии успеха

| Уровень | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Technical | MAE < 2°С на горизонте 6h | Walk-forward CV |
| Business | energy_per_HDD ↓ ≥ 5% | Backtesting |
| Pilot | p < 0.05 (Welch t-test) | Switchback A/B |

# 5. Данные и доступность

Источник: CRISP-DM Task 2.1 — «collect initial data, list data sources, locations, methods, problems».

## 5.1. Матрица доступности

| Параметр | Источник | Дискретизация | Архив | Статус | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T_supply_primary | ЛЭРС | 5 мин | 3+ сезона | ✅ | — |
| T_return_primary | ЛЭРС | 5 мин | 3+ сезона | ✅ | — |
| T_outdoor | ЛЭРС / API | 1 час | 5+ лет | ✅ | Нет прогноза |
| Данные Зашеек | Нет | — | — | ❌ | Не оприборен |
| [Добавить] |  |  |  |  |  |

## 5.2. Глоссарий терминов

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «terminology, a glossary of relevant business terminology».

| Термин клиента | Термин DS | Определение | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратка | T_return_primary | Температура воды из системы в котельную | °С |
| Подача | T_supply_primary | Температура воды из котельной в сеть | °С |
| Перетоп | overheating_flag | T_return > нормы графика | бинарный |
| [Добавить] |  |  |  |

# 6. Риски и допущения

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «risks and contingencies, assumptions». Формат матрицы — PMI.

| Риск | Вер. | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| SCADA с пропусками | Высокая | Среднее | Data Quality слой, автофильтрация |
| Структурный сдвиг (шайбы) | Высокая | Высокое | Change-point detection, обучение после сдвига |
| Оператор не доверяет | Средняя | Высокое | Совместное тестирование, простой UI |
| [Добавить] |  |  |  |

# 7. Scope, план, согласование

## 7.1. Входит / не входит

Источник: PMBOK (scope management). Не из CRISP-DM.

[ВХОДИТ: прогноз T_return, what-if, advisory, UI, A/B-дизайн пилота]

[НЕ ВХОДИТ: гидравлический расчёт, балансировка шайб, прогноз аварий, оприборивание Зашейка]

## 7.2. Критерии перехода (gates)

Источник: Stage-Gate (Robert Cooper). Не из CRISP-DM.

| Переход | Критерий «готово» |
| --- | --- |
| Brief → Data | Brief согласован, данные получены |
| Data → Prep | EDA завершён, ≥3 гипотезы для features |
| Prep → Model | Feature pipeline работает, train/test split по времени |
| Model → Eval | MAE < 2°С, CI рассчитаны, conformal ≥ 90% |
| Eval → Deploy | Backtesting ≥5%, A/B-дизайн утверждён |

## 7.3. Согласование

Источник: консалтинговая практика. Не из CRISP-DM.

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |
| Data Scientist |  |  |  |

# Приложение А. Литература для заполнения Project Brief

Эти 4 источника необходимо прочитать до начала заполнения Project Brief. Для каждого — чеклист проверки понимания прочитанного. Пока все пункты чеклиста не отмечены, вы не готовы заполнять соответствующий раздел документа.

## А.1. CRISP-DM Guide (оригинальный документ, 1999)

| Авторы | Chapman, Clinton, Kerber, Khabaza, Reinartz, Shearer, Wirth |
| --- | --- |
| Объём | 76 страниц |
| Доступ | Бесплатно: keithmccormick.com/wp-content/uploads/CRISP-DM No Brand.pdf |
| Что читать | Весь документ, особенно Phase 1 Business Understanding (стр. 10-18) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 1, 2.1, 2.2, 4, 5.1, 5.2, 6 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу назвать 6 фаз CRISP-DM и объяснить цель каждой в одном предложении

☐ Могу назвать 4 задачи фазы Business Understanding и их выходные документы

☐ Понимаю разницу между business success criteria и data mining success criteria

☐ Знаю, что CRISP-DM итеративен — могу привести пример, когда нужно вернуться из фазы 3 в фазу 1

☐ Понимаю, что assess situation включает: ресурсы, требования, допущения, ограничения, риски, терминологию, cost-benefit

☐ Могу объяснить, почему project plan составляется ДО начала работы с данными

☐ Знаю, что CRISP-DM не покрывает: роли команды, коммуникацию со стейкхолдерами, MLOps

## А.2. Data Science for Business, глава 2 (Provost & Fawcett, 2013)

| Авторы | Foster Provost, Tom Fawcett |
| --- | --- |
| Издательство | O'Reilly, 2013 |
| Доступ | Платно (O'Reilly / Amazon) |
| Что читать | Глава 2 «Business Problems and Data Science Solutions» (20-30 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 1, 3.1 (дерево KPI), 3.3 (контракт метрик), 4 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить разницу между бизнес-задачей и DS-задачей на примере HeatWin

☐ Понимаю концепцию «supervised segmentation» и как она помогает формулировать задачу

☐ Могу определить тип DS-задачи: classification, regression, clustering, similarity matching, causal reasoning

☐ Понимаю, почему evaluation модели должна быть в бизнес-терминах, а не только в технических метриках

☐ Могу привести пример, когда технически точная модель бесполезна для бизнеса

☐ Понимаю принцип «think data mining backwards» — начинать с того, какое решение нужно принять

## А.3. Нетбай и др. — Прогнозное управление теплоснабжением (2020)

| Авторы | Нетбай Г.В., Онискив В.Д., Столбов В.Ю., Каримов Р.Р. |
| --- | --- |
| Журнал | Вестник ЮУрГУ. Сер. «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», 2020 |
| Доступ | Бесплатно: vestnik.susu.ru/ctcr/article/view/10017 |
| Что читать | Полностью (10-12 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 2.1 (домен), 2.4 (ограничения), 3.2 (baseline 5-15%), 4 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить, что такое инерционность теплосети и почему она создаёт проблему для управления

☐ Понимаю, почему авторы выбрали прогнозное (а не реактивное) управление температурой

☐ Знаю, какие архитектуры нейросетей сравнивались (MLP vs LSTM) и что показало лучший результат

☐ Могу назвать ожидаемый диапазон экономии топлива (5-15%) и от чего он зависит

☐ Понимаю, что такое температурный график и точка излома

☐ Могу объяснить, как dropout (p=0.2) защищает модель от переобучения

☐ Понимаю связь между T_outdoor (прогноз) → T_supply (управление) → T_return (результат)

## А.4. Designing ML Systems, глава 2 (Chip Huyen, 2022)

| Автор | Chip Huyen |
| --- | --- |
| Издательство | O'Reilly, 2022 |
| Доступ | Платно (O'Reilly / Amazon) |
| Что читать | Глава 2 «Introduction to ML Systems Design» (~30 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 3.3 (метрики), 4 (ML-задача), 7.1 (scope) |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить разницу между business objectives и ML objectives на примере HeatWin

☐ Понимаю 4 требования к ML-системам: reliability, scalability, maintainability, adaptability

☐ Могу определить тип ML-задачи: classification vs regression, и обосновать выбор для HeatWin

☐ Понимаю, что такое objective function и почему выбор функции потерь — это design decision

☐ Знаю принцип «simplest solution first» и зачем нужен baseline перед сложными моделями

☐ Понимаю, что framing проблемы (как именно сформулировать вход/выход) критичнее выбора алгоритма

# Приложение Б. Полная литература по всем фазам проекта

Полный список из 12 источников с распределением по фазам — см. файл literature.md. Здесь — краткая сводка.

| # | Источник | Фазы | Доступ | Что закрывает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRISP-DM Guide (1999) | Фаза 1-6 | Бесплатно | Методология проекта |
| 2 | Data Science for Business (Provost) | Фаза 1-2 | Платно | Бизнес-фрейминг DS-задач |
| 3 | bizML Framework (HBR, 2024) | Фаза 1 | Платно | Современный бизнес-фрейминг ML |
| 4 | Forecasting: Principles & Practice (Hyndman) | Фаза 2-4 | Бесплатно | Time series EDA, ARIMA, метрики |
| 5 | Modern TS Forecasting with Python (Joseph) | Фаза 2-4 | Платно | Feature engineering, LightGBM для TS |
| 6 | Python for Data Analysis (McKinney) | Фаза 2-3 | Бесплатно | pandas, numpy, matplotlib |
| 7 | ISLR (James, Hastie et al.) | Фаза 4 | Бесплатно | ML-основы, bootstrap, деревья |
| 8 | Роадмапа стат. для DS | Фаза 4-5 | Бесплатно | Каталог тестов, CI, A/B pipeline |
| 9 | Trustworthy A/B Testing (Kohavi) | Фаза 5 | Платно | CUPED, SRM, дизайн пилота |
| 10 | Causal Inference: Mixtape (Cunningham) | Фаза 5 | Бесплатно | DAG, DiD, причинность |
| 11 | Designing ML Systems (Huyen) | Фаза 1,3,6 | Платно | Framing, deployment, мониторинг |
| 12 | Нетбай и др. (ЮУрГУ, 2020) | Домен + ф.4 | Бесплатно | Нейросети для теплоснабжения |

— Конец Project Brief —