PROJECT BRIEF

Фаза 1: Business Understanding

Пакет документов до начала технической работы

| Проект | Пример: HeatWin — прогнозирование и оптимизация теплоснабжения |
| --- | --- |
| Клиент / заказчик | Пример: ООО «АТЭС-Полярные Зори» |
| Автор | Ваше имя |
| Дата | дд.мм.гггг |
| Версия | 1.0 (draft) |
| Статус | На согласовании / Согласовано / В работе |

Шаблон: CRISP-DM (1999) + A/B практики + PMI/BABOK + DMME. Источник каждого раздела указан.

1. Слова клиента (дословно)

Источник: CRISP-DM Task 1.1 — «determine business objectives». Запишите точную формулировку без интерпретации.

«Каждую зиму мы сжигаем больше мазута, чем нужно. Оператор не может заранее знать, когда похолодает — он реагирует когда уже холодно, а пока тепло дойдёт до домов, проходит 3-4 часа. Поэтому мы держим температуру подачи с запасом. Хотим научиться предсказывать, что будет через 6 часов, и управлять заранее.»

2. Результаты discovery-интервью

2.1. Понимание домена

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «assess situation, inventory of resources». Визуализация: схема физического процесса.

Система теплоснабжения ООО «АТЭС-ПЗ»:

- Источники: электрокотельная (48.16 Гкал/ч) + мазутная котельная (79.7 Гкал/ч)

- Транспорт: двухтрубная теплосеть (подача + обратка), первичный контур (котельная → подстанции) и вторичный (подстанции → дома)

- Потребители: жилые дома через 5 подстанций (L4: 9135 м², L8: 3801 м², L12: 7421 м², L17: 9128 м², L22: 6447 м²)

- Управление: оператор задаёт T_supply по температурному графику (t_ref = уставка), корректирует каждые 2ч по текущей T_outdoor

- 2.2. Карта стейкхолдеров

Источник: CRISP-DM «identify key people» + формат таблицы из PMI/BABOK.

| Роль | Что важно | Риск для проекта | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | Экономия в рублях | Нет ROI — проект закрыт | Решающее |
| Гл. инженер | Надёжность, нормативы | Блокирует если рискованно | Высокое |
| Оператор | Простой интерфейс | Саботаж если сложно | Среднее |
| DS/ML-специалист | Точность и интерпретируемость модели | Некорректные данные, переобучение | Высокое |

- 2.3. Экспертные знания оператора

Источник: UX Research / Design Thinking (не CRISP-DM). Записи эвристик оператора.

Эвристики из Нетбай и др. (2020): инерционность теплосети 3–6 часов; при похолодании оператор добавляет +8°C к уставке; период реакции системы ~3 часа. Оператор корректирует T_supply каждые 2 часа по текущей наружной температуре (реактивное управление).

- 2.4. Физические ограничения оборудования

Источник: DMME (Data Mining Methodology for Engineering, Huber 2019) — расширение CRISP-DM.

| Параметр | Min | Max | Ограничение скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| T_supply (°С) | 65 | 115 | ≤ 3°С/час |
| Число котлов | 1 | 4 | Переключение ~ 30 мин |
| Мощность насосов |  |  |  |

3. Перевод в метрики

- 3.1. Дерево декомпозиции KPI

Источник: Product Analytics (North Star Metric tree) — не CRISP-DM. Визуализация: дерево KPI.

Бизнес-цель: снизить расход топлива на 5-15%

↓

Рычаг: снизить T_supply без недотопа

↓

Информация: прогноз T_return через 6ч

↓

DS-задача: regression — T_ret_sec(t+h), h ∈ {6, 12, 24}

↓

Данные: SCADA XAI4HEAT (t_amb, t_ref, t_sup, t_ret, delta_e) × 5 подстанций × 5 сезонов

↓

Метрики: MAE < 2°C (техника), экономия ≥ 5% (бизнес), недотоп = 0 (guardrail)

3.2. Baseline (текущее состояние в цифрах)

Источник: практика A/B-тестирования (необходимо «до» для измерения «после»). Не из CRISP-DM.

| Метрика | Baseline (текущее) | Целевое |
| --- | --- | --- |
| Метод управления | Реактивное: оператор по текущему t_amb | Прогнозное: ML на 6ч вперёд |
| Перетоп (среднее отклонение от уставки) | 1.4–2.5°C (из валидации XAI4HEAT) | < 1°C |
| Экономия vs текущее | 0% (это и есть baseline) | 5–15% |
| Эпизоды недотопа | Неизвестно (измерить в EDA) | 0 |
| Точность прогноза | Нет прогноза (naive = T_return(t)) | MAE < 2°C |

3.3. Контракт метрик

Источник: практики A/B tech-компаний (Google, Microsoft, Booking) + блок 14.2 роадмапы. Не CRISP-DM.

PRIMARY METRIC — то, что оптимизируем

| Название | MAE |
| --- | --- |
| Формула | MAE = Σ¦ŷ(t+h) − y(t+h)¦ / N |
| Цель | < 2°C |

GUARDRAIL — то, что нельзя нарушить

| Порог | T_ret_sec(t+h) ≥ T_min(T_amb(t+h)) и Conformal PI coverage ≥ 90% |
| --- | --- |
| Последствие нарушения | Жалобы жильцов, санкции прокуратуры |

SECONDARY / DIAGNOSTIC — объясняет механизм

Bias (mean error) ∈ [−0.5, +0.5]°C — нет систематического смещения

MAE по горизонтам: h=6 < h=12 < h=24 (деградация контролируемая)

MAE при пуске/останове (transition) — отдельно (ожидаем выше)

R² > 0.85

- ΔT (перетоп в °C·ч) снижается vs baseline

3.4. Экономическая модель (°С → рубли)

Источник: CRISP-DM «cost-benefit» + теплотехника. Формат перевода — авторская компиляция.

[ΔQ = c_p × ṁ × ΔT × τ → ΔE (кВтч) → ΔCost = ΔE × 1.6 руб/кВтч]

4. Постановка ML-задачи

Источник: CRISP-DM Task 1.3 — «determine data mining goals, define in quantitative terms».

Формальная постановка задачи:

- Дано: X(t), H(t), F(t+h), h ∈ {6, 12, 24}

- Найти: f: H(t) → ŷ(t+h)

- Ограничения: guardrail

- Критерии: MAE < 2°C, PI coverage ≥ 90%, экономия ≥ 5%

MAE интерпретируемо в °C (средняя ошибка в градусах). MSE даёт единицы °C², что менее понятно оператору. MAE менее чувствительно к выбросам при пуске/останове, что соответствует бизнес-логике (штрафовать за стабильную ошибку 2°C, а не за редкий выброс 10°C при пуске).

5. Данные и доступность

Источник: CRISP-DM Task 2.1 — «collect initial data, list data sources, locations, methods, problems».

5.1. Матрица доступности

| Данные | Источник | Доступ | Формат | Объём | Качество | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCADA 5 подстанций | XAI4HEAT, Mendeley | Публичный, CC BY-NC | CSV, часовая дискретизация | L4/L17: ~18000 строк (5 сезонов), L8/L12/L22: ~10800 строк (3 сезона) | L22: сбой t_amb; остальные: 4/5 PASSED Pandera | CC BY-NC: нельзя коммерчески |
| Площади подстанций | XAI4HEAT, heating_areas | Публичный | Таблица | 5 записей | Полное | — |
| Прогноз погоды | Нет | Недоступен | — | — | — | Можно добавить из открытых API (фаза 3, опционально) |
| Расход теплоносителя | Нет | Недоступен | — | — | — | Ограничивает экономическую модель |

5.2. Глоссарий терминов

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «terminology, a glossary of relevant business terminology».

| Термин клиента | Термин DS | Определение | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Обратка | T_return_primary | Температура воды из системы в котельную | °С |
| Подача | T_supply_primary | Температура воды из котельной в сеть | °С |
| Перетоп | overheating_flag | T_return > нормы графика | бинарный |
| Уставка |  |  |  |

6. Риски и допущения

Источник: CRISP-DM Task 1.2 — «risks and contingencies, assumptions». Формат матрицы — PMI.

Допущения (testable):

- T_ret_sec < T_sup_sec при работающей системе → проверить в EDA (задача 2.4)

- Инерционность = 3–6ч → измерить cross-correlation (задача 2.3.7)

- Суточная и недельная сезонность → ACF/PACF (задача 2.3.4)

- LightGBM бьёт ARIMA → DM-test (задача 4.4)

Допущения (untestable, записываем как ограничения):

- Экономия 5–15% подтверждена Нетбаем для г. Лысьва; для Ниша и ПЗ — допущение

- Оператор будет доверять рекомендациям ML

- Данные Ниша достаточно репрезентативны для proof-of-concept

Ограничения (constraints):

- CC BY-NC лицензия, нет прогноза погоды, нет расхода, нет real-time, один город

7. Scope, план, согласование

7.1. Входит / не входит

Источник: PMBOK (scope management). Не из CRISP-DM.

ВХОДИТ:

- Прогноз T_ret_sec на 6/12/24ч для 5 подстанций

- Пирамида baseline: naive → seasonal → ARIMA → OLS → LightGBM → XGBoost

- SHAP-интерпретация

- Conformal prediction intervals

- Backtesting (историческая симуляция)

- Advisory рекомендации (прогноз + совет по T_supply)

- Streamlit дашборд (EDA + прогноз)

- FastAPI для inference

- Docker-контейнеризация

- Дизайн A/B пилота (документ, не реальный пилот)

НЕ ВХОДИТ:

- Гидравлический расчёт сети → требует специализированное ПО + данные давления

- Прогноз аварий → другой тип задачи (anomaly detection), другие данные

- Балансировка шайб → инженерная задача, не DS

- Реальный A/B пилот → нет доступа к реальному объекту (пет-проект)

- Online learning → нет real-time потока данных

- Прогноз погоды → используем факт t_amb; прогноз погоды = отдельный источник данных

7.2. Критерии перехода (gates)

Источник: Stage-Gate (Robert Cooper). Не из CRISP-DM.

| Переход | Критерий «готово» |
| --- | --- |
| Brief → Data | Brief согласован, данные получены |
| Data → Prep | EDA завершён, ≥3 гипотезы для features |
| Prep → Model | Feature pipeline работает, train/test split по времени |
| Model → Eval | MAE < 2°С, CI рассчитаны, conformal ≥ 90% |
| Eval → Deploy | Backtesting ≥5%, A/B-дизайн утверждён |

7.3. Согласование

Источник: консалтинговая практика. Не из CRISP-DM.

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |
| Data Scientist |  |  |  |

Приложение А. Литература для заполнения Project Brief

Эти 4 источника необходимо прочитать до начала заполнения Project Brief. Для каждого — чеклист проверки понимания прочитанного. Пока все пункты чеклиста не отмечены, вы не готовы заполнять соответствующий раздел документа.

А.1. CRISP-DM Guide (оригинальный документ, 1999)

| Авторы | Chapman, Clinton, Kerber, Khabaza, Reinartz, Shearer, Wirth |
| --- | --- |
| Объём | 76 страниц |
| Доступ | Бесплатно: keithmccormick.com/wp-content/uploads/CRISP-DM No Brand.pdf |
| Что читать | Весь документ, особенно Phase 1 Business Understanding (стр. 10-18) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 1, 2.1, 2.2, 4, 5.1, 5.2, 6 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу назвать 6 фаз CRISP-DM и объяснить цель каждой в одном предложении

☐ Могу назвать 4 задачи фазы Business Understanding и их выходные документы

☐ Понимаю разницу между business success criteria и data mining success criteria

☐ Знаю, что CRISP-DM итеративен — могу привести пример, когда нужно вернуться из фазы 3 в фазу 1

☐ Понимаю, что assess situation включает: ресурсы, требования, допущения, ограничения, риски, терминологию, cost-benefit

☐ Могу объяснить, почему project plan составляется ДО начала работы с данными

☐ Знаю, что CRISP-DM не покрывает: роли команды, коммуникацию со стейкхолдерами, MLOps

А.2. Data Science for Business, глава 2 (Provost & Fawcett, 2013)

| Авторы | Foster Provost, Tom Fawcett |
| --- | --- |
| Издательство | O'Reilly, 2013 |
| Доступ | Платно (O'Reilly / Amazon) |
| Что читать | Глава 2 «Business Problems and Data Science Solutions» (20-30 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 1, 3.1 (дерево KPI), 3.3 (контракт метрик), 4 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить разницу между бизнес-задачей и DS-задачей на примере HeatWin

☐ Понимаю концепцию «supervised segmentation» и как она помогает формулировать задачу

☐ Могу определить тип DS-задачи: classification, regression, clustering, similarity matching, causal reasoning

☐ Понимаю, почему evaluation модели должна быть в бизнес-терминах, а не только в технических метриках

☐ Могу привести пример, когда технически точная модель бесполезна для бизнеса

☐ Понимаю принцип «think data mining backwards» — начинать с того, какое решение нужно принять

А.3. Нетбай и др. — Прогнозное управление теплоснабжением (2020)

| Авторы | Нетбай Г.В., Онискив В.Д., Столбов В.Ю., Каримов Р.Р. |
| --- | --- |
| Журнал | Вестник ЮУрГУ. Сер. «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника», 2020 |
| Доступ | Бесплатно: vestnik.susu.ru/ctcr/article/view/10017 |
| Что читать | Полностью (10-12 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 2.1 (домен), 2.4 (ограничения), 3.2 (baseline 5-15%), 4 |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить, что такое инерционность теплосети и почему она создаёт проблему для управления

☐ Понимаю, почему авторы выбрали прогнозное (а не реактивное) управление температурой

☐ Знаю, какие архитектуры нейросетей сравнивались (MLP vs LSTM) и что показало лучший результат

☐ Могу назвать ожидаемый диапазон экономии топлива (5-15%) и от чего он зависит

☐ Понимаю, что такое температурный график и точка излома

☐ Могу объяснить, как dropout (p=0.2) защищает модель от переобучения

☐ Понимаю связь между T_outdoor (прогноз) → T_supply (управление) → T_return (результат)

А.4. Designing ML Systems, глава 2 (Chip Huyen, 2022)

| Автор | Chip Huyen |
| --- | --- |
| Издательство | O'Reilly, 2022 |
| Доступ | Платно (O'Reilly / Amazon) |
| Что читать | Глава 2 «Introduction to ML Systems Design» (~30 стр.) |
| Для каких разделов Brief | Разделы 3.3 (метрики), 4 (ML-задача), 7.1 (scope) |

Чеклист проверки понимания:

☐ Могу объяснить разницу между business objectives и ML objectives на примере HeatWin

☐ Понимаю 4 требования к ML-системам: reliability, scalability, maintainability, adaptability

☐ Могу определить тип ML-задачи: classification vs regression, и обосновать выбор для HeatWin

☐ Понимаю, что такое objective function и почему выбор функции потерь — это design decision

☐ Знаю принцип «simplest solution first» и зачем нужен baseline перед сложными моделями

☐ Понимаю, что framing проблемы (как именно сформулировать вход/выход) критичнее выбора алгоритма

Приложение Б. Полная литература по всем фазам проекта

Полный список из 12 источников с распределением по фазам — см. файл literature.md. Здесь — краткая сводка.

| # | Источник | Фазы | Доступ | Что закрывает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRISP-DM Guide (1999) | Фаза 1-6 | Бесплатно | Методология проекта |
| 2 | Data Science for Business (Provost) | Фаза 1-2 | Платно | Бизнес-фрейминг DS-задач |
| 3 | bizML Framework (HBR, 2024) | Фаза 1 | Платно | Современный бизнес-фрейминг ML |
| 4 | Forecasting: Principles & Practice (Hyndman) | Фаза 2-4 | Бесплатно | Time series EDA, ARIMA, метрики |
| 5 | Modern TS Forecasting with Python (Joseph) | Фаза 2-4 | Платно | Feature engineering, LightGBM для TS |
| 6 | Python for Data Analysis (McKinney) | Фаза 2-3 | Бесплатно | pandas, numpy, matplotlib |
| 7 | ISLR (James, Hastie et al.) | Фаза 4 | Бесплатно | ML-основы, bootstrap, деревья |
| 8 | Роадмапа стат. для DS | Фаза 4-5 | Бесплатно | Каталог тестов, CI, A/B pipeline |
| 9 | Trustworthy A/B Testing (Kohavi) | Фаза 5 | Платно | CUPED, SRM, дизайн пилота |
| 10 | Causal Inference: Mixtape (Cunningham) | Фаза 5 | Бесплатно | DAG, DiD, причинность |
| 11 | Designing ML Systems (Huyen) | Фаза 1,3,6 | Платно | Framing, deployment, мониторинг |
| 12 | Нетбай и др. (ЮУрГУ, 2020) | Домен + ф.4 | Бесплатно | Нейросети для теплоснабжения |

— Конец Project Brief —